# 狄耐克AI驱动嵌入式测试用例自动生成平台——完整方案书

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景

在狄耐克现有的研发测试流程中，测试用例的编写主要依赖测试工程师人工完成。以楼宇对讲产品为例，一个完整的功能模块（如音视频通话、人脸识别开门、远程监控等）往往需要数十至上百条测试用例，覆盖功能测试、边界测试、异常测试、性能测试等多个维度。人工编写不仅耗时耗力，还容易因人为疏忽遗漏边界条件和异常场景。

近年来，大语言模型和RAG（检索增强生成）技术的快速发展为测试用例自动化生成提供了新的可能。研究表明，基于LLM和RAG的嵌入式软件测试方案可**节省高达66%的测试时间**，同时**每小时可生成270条测试用例**。以电商系统为例，传统方式需3人天编写的测试用例，AI可在10分钟内完成，覆盖数十种异常场景。

本项目旨在为狄耐克打造一套**AI驱动的嵌入式测试用例自动生成平台**，将大语言模型能力与狄耐克自有产品知识库深度结合，实现从需求文档到可执行测试用例的全流程自动化。

### 1.2 项目目标

| 目标维度 | 具体指标 |

|---------|---------|

| **效率提升** | 测试用例编写效率提升50%以上 |

| **覆盖率提升** | 测试覆盖率提升30%以上（边界条件、异常场景全覆盖） |

| **人力节省** | 减少测试用例编写人力投入60%以上 |

| **知识沉淀** | 建立狄耐克专属测试知识库，可持续复用 |

| **质量提升** | 漏测率降低40%以上 |

### 1.3 适用产品线

本平台覆盖狄耐克三大核心产品线的测试场景：

- **楼宇对讲产品**：呼叫对讲、远程开门、联动门禁、人脸识别、人证比对、梯控协议等

- **智能家居产品**：智慧家庭中控屏、智能开关面板、智能灯光、智能安防、智能遮晾等

- **智慧病房/门诊产品**：医护对讲、数据上报、异常报警等

## 二、技术架构

### 2.1 整体架构

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        前端展示层                               │

│              Web UI（Vue3 + Element Plus）                      │

│        用例管理 | 需求上传 | 生成结果展示 | 报告查看              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                        应用服务层                               │

│              FastAPI / Django（后端服务）                       │

│     任务调度 | 用户管理 | 项目管理 | 用例版本管理                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                        AI智能体层                               │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐         │

│  │需求解析  │ │测试点提取│ │用例生成  │ │用例评审  │         │

│  │智能体    │ │智能体    │ │智能体    │ │智能体    │         │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘         │

│                    LangChain / LangGraph 编排                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                       RAG知识库层                               │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  向量数据库（Milvus / Chroma）                          │   │

│  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │   │

│  │  │历史测试  │ │产品需求  │ │技术规格  │ │缺陷报告  │ │   │

│  │  │用例库    │ │文档库    │ │文档库    │ │库        │ │   │

│  │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                       大模型层                                  │

│     DeepSeek / Qwen（本地部署或API调用）                        │

│              Embedding模型（BGE-M3等）                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.2 技术选型

**（1）大语言模型**

优先推荐**本地部署方案**以控制成本和保障数据安全：

| 模型 | 选型理由 | 部署方式 |

|------|---------|---------|

| **Qwen2.5-7B/14B** | 开源、中文能力强、支持代码生成，已有嵌入式团队用其生成RTOS驱动测试用例的成功案例 | Ollama本地部署 |

| **DeepSeek** | 性价比极高，测试用例生成能力强，支持API调用 | API或本地部署 |

| **Qwen2.5-Coder-7B** | 专门针对代码生成的优化版本，适合生成可执行的测试脚本 | Ollama本地部署 |

**（2）RAG框架**

| 组件 | 选型 | 说明 |

|------|------|------|

| **编排框架** | LangChain / LangGraph | 支持多智能体协作和工作流编排 |

| **向量数据库** | Milvus 或 Chroma | Milvus支持企业级大规模检索，Chroma轻量易部署 |

| **Embedding模型** | BGE-M3 | 阿里云开源，多语言、多粒度嵌入能力强 |

**（3）后端框架**

| 选型 | 说明 |

|------|------|

| **FastAPI** | 高性能异步Python框架，支持SSE实时流式数据传输 |

| **Django + DRF** | 功能全面，适合快速开发企业级应用 |

推荐使用**FastAPI**方案，更轻量、性能更高。

**（4）前端框架**

| 选型 | 说明 |

|------|------|

| **Vue3 + TypeScript** | 现代前端框架，生态成熟 |

| **Element Plus** | 企业级组件库，开发效率高 |

**（5）测试执行层**

| 工具 | 用途 |

|------|------|

| **pytest** | Python单元测试框架，AI可直接生成pytest格式的测试代码 |

| **Playwright** | Web UI自动化，可与AI结合实现自然语言驱动的UI测试 |

### 2.3 参考开源项目

以下开源项目可作为技术参考和代码借鉴：

| 项目 | 特点 | 参考价值 |

|------|------|---------|

| **WHartTest** | Django+DRF+LangChain，从需求到可执行用例全流程 | 整体架构参考 |

| **TestBrain** | 多Agent协同、Milvus向量库、支持DeepSeek/Qwen | RAG+多智能体设计 |

| **Spec2Case** | 生产级平台，80+需求验证，用例可用率90%+ | 落地经验参考 |

| **AITestCraft** | 7节点工作流，多源需求输入 | 工作流设计参考 |

## 三、核心功能模块

### 3.1 需求文档智能解析模块

**功能描述**：自动解析产品需求文档（PRD）、技术规格说明书、原型图等多种输入源，提取测试需求点。

**输入支持**：

- PDF / Word / TXT / Markdown文档

- 飞书 / 语雀 / TAPD / Confluence等平台链接

- 产品原型图、UI设计稿（通过视觉模型）

**输出**：结构化的测试需求列表、功能点清单、业务流程图。

**技术实现**：

- 使用PyMuPDF进行PDF文本提取

- 多源文档平台解析器（飞书、语雀、TAPD等）

- 视觉模型（如QwenVL）解析原型图和设计稿

### 3.2 测试点智能提取模块

**功能描述**：基于解析后的需求，自动提取测试点，覆盖功能、边界、异常、性能等维度。

**提取维度**：

- **功能测试点**：正常业务流程验证

- **边界测试点**：输入边界值、临界状态

- **异常测试点**：错误输入、网络异常、系统异常

- **性能测试点**：响应时间、并发处理

- **安全测试点**：权限验证、数据加密

**技术实现**：

- 基于LLM的语义理解，从需求描述中自动识别测试场景

- 从函数调用链中提取5类隐式测试场景（边界条件、错误处理、资源管理、状态转换、性能压力）

### 3.3 测试用例自动生成模块（核心）

**功能描述**：基于测试点和RAG检索到的历史用例，自动生成结构化的测试用例。

**生成内容**：

- 用例编号（自动编号）

- 用例标题

- 前置条件

- 测试步骤（详细操作步骤）

- 预期结果

- 用例等级（P0-P4）

- 测试类型（功能/性能/安全/兼容性等）

**输出格式**：

- Excel表格（便于导入现有测试管理系统）

- Markdown（便于文档查看和分享）

- JSON（便于系统间数据交换）

- XMind思维导图

**技术实现**：

- 使用LangChain构建RAG链路，检索历史测试用例作为上下文参考

- 精心设计的Prompt模板，确保输出格式标准化

- 支持同步/异步调用LLM

### 3.4 RAG知识库管理模块

**功能描述**：构建和管理狄耐克专属的测试知识库，为用例生成提供上下文增强。

**知识库内容**：

- 历史测试用例库（已有的所有测试用例）

- 产品需求文档库（各产品的PRD）

- 技术规格文档库（通信协议、接口规范等）

- 历史缺陷报告库（已发现的缺陷及修复记录）

- 测试最佳实践库

**技术实现**：

- 文档上传、解析、分块、向量化入库

- 向量检索 + 关键词检索的混合检索策略

- 知识库版本管理，支持增量更新

### 3.5 用例评审与优化模块

**功能描述**：对生成的测试用例进行自动评审，发现遗漏和不足，提供优化建议。

**评审维度**：

- 覆盖率分析：是否覆盖所有功能点和场景

- 完整性检查：是否有缺失的前置条件或步骤

- 规范性检查：是否符合公司测试用例编写规范

- 可执行性检查：步骤是否清晰可执行

**技术实现**：

- 专门的用例评审智能体（Test Case Reviewer）

- 与知识库对比，发现遗漏的测试场景

- 自动补全缺失的前置条件和预期结果

### 3.6 测试脚本自动生成模块（进阶）

**功能描述**：将生成的测试用例进一步转化为可执行的自动化测试脚本。

**输出脚本类型**：

- **pytest单元测试脚本**：针对Python代码模块

- **接口自动化脚本**：针对API接口测试（requests + pytest）

- **UI自动化脚本**：针对Web界面（Playwright + pytest）

**技术实现**：

- 基于用例步骤自然语言生成可执行代码

- 支持自定义代码模板，适配公司现有测试框架

## 四、针对狄耐克产品的落地场景

### 4.1 楼宇对讲产品测试场景

| 功能模块 | AI生成的测试用例类型 | 示例 |

|---------|-------------------|------|

| **呼叫对讲** | 功能、边界、异常 | 正常呼叫、占线呼叫、网络中断呼叫、同时多路呼叫 |

| **远程开门** | 功能、安全 | 授权开门、未授权开门、远程开门超时 |

| **人脸识别** | 功能、边界、性能 | 正常识别、光线不足识别、佩戴口罩识别、识别速度 |

| **人证比对** | 功能、异常 | 证件匹配、证件不匹配、证件过期 |

| **梯控联动** | 功能、异常 | 正常联动、梯控离线、楼层权限验证 |

### 4.2 智能家居产品测试场景

| 功能模块 | AI生成的测试用例类型 | 示例 |

|---------|-------------------|------|

| **中控屏交互** | 功能、UI | 菜单导航、场景切换、触控响应 |

| **Zigbee通信** | 功能、性能、异常 | 设备入网、信号强度、通信中断重连 |

| **场景联动** | 功能、异常 | 回家场景、离家场景、设备离线时的场景执行 |

| **语音控制** | 功能、边界 | 标准指令识别、方言识别、噪声环境识别 |

### 4.3 智慧病房产品测试场景

| 功能模块 | AI生成的测试用例类型 | 示例 |

|---------|-------------------|------|

| **医护呼叫** | 功能、性能 | 单路呼叫、多路并发呼叫、呼叫响应时间 |

| **数据上报** | 功能、异常 | 正常上报、网络中断恢复上报、数据完整性校验 |

| **异常报警** | 功能、边界 | 生命体征异常报警、设备故障报警、误报过滤 |

## 五、实施计划

### 5.1 整体时间线（符合大赛赛程）

| 阶段 | 时间 | 里程碑 | 交付物 |

|------|------|--------|--------|

| **报名阶段** | 8.17-8.31 | 团队组建、方案确认 | 报名表 |

| **需求调研** | 9.1-9.15 | 调研狄耐克测试流程、收集历史用例和需求文档 | 需求调研报告 |

| **MVP开发** | 9.16-10.31 | 搭建核心功能：需求解析+用例生成+RAG知识库 | 可运行的Demo系统 |

| **POC验证** | 11.1-11.20 | 选取1-2个产品模块进行实际测试用例生成验证 | 验证报告+对比数据 |

| **成果整理** | 11.21-11.30 | 完善系统、制作演示材料 | 参赛全套材料 |

| **初审** | 12.1-12.15 | 提交成果 | 完整项目包 |

| **决赛** | 12.16-12.31 | 现场演示+答辩 | 演示PPT+Demo |

### 5.2 MVP开发计划（9.16-10.31）

**第一周（9.16-9.22）：环境搭建与基础框架**

- 部署开发环境（Python 3.11+、Ollama、Qwen模型）

- 搭建FastAPI后端框架

- 搭建Vue3前端框架

**第二周（9.23-9.29）：RAG知识库搭建**

- 收集狄耐克历史测试用例（至少50-100条）

- 文档向量化处理

- 部署Milvus/Chroma向量数据库

- 实现知识检索接口

**第三周（9.30-10.6）：需求解析功能开发**

- 实现PDF/Word文档解析

- 实现需求智能体（需求拆分、功能点提取）

- 测试点提取功能

**第四周（10.7-10.13）：用例生成功能开发**

- 设计Prompt模板

- 实现LLM调用链路

- 实现结构化用例输出（Excel/Markdown）

**第五周（10.14-10.20）：前端界面开发**

- 需求上传界面

- 用例生成与展示界面

- 用例管理界面

**第六周（10.21-10.31）：联调测试与优化**

- 全流程联调

- 选取楼宇对讲产品进行实际测试

- 性能优化和Bug修复

### 5.3 团队分工建议（2-3人）

| 角色 | 人数 | 职责 |

|------|------|------|

| **项目经理/测试工程师（你）** | 1 | 需求调研、测试场景设计、验证评估、成果汇报 |

| **后端开发工程师** | 1 | FastAPI开发、LLM集成、RAG实现、数据库 |

| **前端开发工程师** | 0-1 | Vue3界面开发（可借助AI辅助生成，降低人力需求） |

## 六、成本预算

### 6.1 费用明细（控制在2000元/组以内）

| 费用项 | 预估费用 | 说明 |

|--------|---------|------|

| **Ollama + Qwen2.5-7B本地部署** | ¥0 | 完全免费开源，本地运行无需API费用 |

| **向量数据库（Chroma）** | ¥0 | 开源免费，本地部署 |

| **开发工具与IDE** | ¥0 | VS Code/PyCharm社区版免费 |

| **服务器/开发机** | ¥0 | 使用公司现有开发机或个人电脑（16GB内存+GPU可选） |

| **DeepSeek API（备用）** | ¥100-500 | 如本地模型效果不佳，备用调用API |

| **文档与演示材料制作** | ¥0 | 内部资源 |

| **合计** | **¥100-500** | 远低于2000元上限 |

### 6.2 成本控制策略

1. **优先本地部署**：使用Ollama部署Qwen2.5-7B，完全免费且数据不外传

2. **开源组件优先**：所有技术组件均选用开源方案

3. **按需使用API**：仅在本地模型效果不满足要求时，才使用DeepSeek等API

4. **复用公司资源**：利用公司现有的测试文档、用例库等内部资源

## 七、预期成果与量化指标

### 7.1 可量化成果

| 指标 | 当前状态（预估） | 目标状态（AI辅助后） | 提升幅度 |

|------|----------------|-------------------|---------|

| 单个模块用例编写时间 | 2-3人天 | 0.5-1人天 | **提升60-75%** |

| 测试用例覆盖率 | 60-70% | 90%+ | **提升30%+** |

| 边界/异常场景覆盖 | 经常遗漏 | 系统覆盖 | **显著改善** |

| 用例编写人力投入 | 100%人工 | 40%人工+60%AI | **节省60%** |

| 漏测率 | 基准值 | 降低40%+ | **质量提升** |

### 7.2 交付物清单

1. **可运行的AI测试用例生成平台Demo**

- 需求文档上传功能

- 一键生成测试用例功能

- 用例导出功能（Excel/Markdown）

2. **狄耐克产品测试用例样本集**

- 至少为1-2款产品（如楼宇对讲）生成不少于100条AI测试用例

- 与人工编写用例的对比分析报告

3. **技术文档**

- 系统架构设计文档

- 部署与使用说明

- Prompt模板集

4. **演示材料**

- 10分钟项目演示PPT

- 系统操作演示视频

## 八、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |

|------|------|---------|

| **本地模型效果不佳** | 生成的用例质量不达标 | ①提前测试Qwen2.5-7B效果 ②备选DeepSeek API方案 ③优化Prompt设计 |

| **知识库数据不足** | RAG检索效果差 | ①尽早开始收集历史用例 ②可先用公开测试用例数据集做验证 ③边开发边积累 |

| **时间紧张** | 无法完成全部功能 | ①MVP聚焦核心功能（需求解析+用例生成） ②UI可简化 ③优先保证核心链路跑通 |

| **公司数据安全要求** | 不能使用云端API | ①采用完全本地部署方案 ②所有数据不出公司内网 |

| **团队人力不足** | 开发进度延迟 | ①借助AI编程助手（如Cursor）加速开发 ②优先保证2人核心团队 |

## 九、大赛获奖策略

### 9.1 评委评分维度应对

| 评分维度 | 本方案的应对策略 |

|---------|----------------|

| **创新性** | ①引入RAG+LLM的测试用例生成，在狄耐克属首创 ②多智能体协作架构 ③针对嵌入式产品的定制化方案 |

| **实用性** | ①解决测试工程师真实痛点（用例编写耗时、覆盖率不足） ②直接服务狄耐克三大产品线 ③可立即投入实际使用 |

| **落地性** | ①MVP可在3个月内完成 ②技术栈成熟、成本低 ③无需改变现有测试流程，作为提效工具嵌入 |

| **价值性** | ①量化指标清晰（效率提升50%+、覆盖率提升30%+） ②可推广至公司全部产品线 ③长期价值：知识库持续积累 |

### 9.2 演示亮点建议

1. **现场对比演示**：同一份需求文档，人工编写用例 vs AI自动生成用例，展示时间对比和质量对比

2. **数据说话**：展示AI生成用例的覆盖率分析报告，证明边界/异常场景无遗漏

3. **Demo实操**：现场上传一份狄耐克真实产品需求，实时生成测试用例

4. **可推广性**：强调方案不限于某一产品线，可复制到公司所有嵌入式产品

## 十、后续扩展方向

如果项目成功落地，可进一步扩展：

1. **测试执行自动化**：将生成的测试用例自动执行，形成“生成→执行→报告”全闭环

2. **缺陷预测**：基于历史缺陷数据，预测新版本的高风险模块

3. **测试数据智能生成**：自动生成测试所需的边界数据、异常数据

4. **CI/CD集成**：将AI用例生成嵌入持续集成流水线，实现需求变更时的用例自动更新

> **总结**：本方案以“AI驱动的嵌入式测试用例自动生成平台”为核心，结合RAG知识库与大语言模型，针对狄耐克楼宇对讲、智能家居、智慧病房三大产品线，实现测试用例编写效率提升50%+、覆盖率提升30%+的目标。方案技术成熟、成本可控（预计500元以内）、落地性强，完全符合大赛“创新性、实用性、落地性、价值性”的评审要求【通知】。

**下一步行动**：建议立即启动团队组建（联系1名后端开发同事），同步开始收集狄耐克历史测试用例和需求文档，为9月份的系统开发做准备。如需进一步细化某个技术模块的实现细节，欢迎继续沟通！